TERMO DE REFERÊNCIA nº 21/2026

(De acordo com Art. 6º, XXIII, da Lei 14.133/2021)

PROCESSO Nº 1351/2026  (vinculado ao PA nº 4103/2025)

ASSUNTO: Contratação de serviço de apoio técnico à fiscalização da obra de reforma da cobertura (telhado) – sistema de cobertura metálica/termoacústica.

Unidade Solicitante: Setor de Manutenção e Conservação Predial

Fundamento: Dispensa de licitação [art. 74, inciso III, alínea “D” da Lei 14.133/2021].

Critério de seleção: Menor preço.

ETP: Dispensado por valor [Art. 14, Inc. I, da IN SEGES nº 58/2022].

Valor Estimado: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Elemento de despesa: ficha nº 12 – 3.3.90.39.00 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, subelemento nº 05 – serviços técnicos profissionais.

Tipo de ajuste: Contrato (ou instrumento equivalente, conforme normativos internos).

Execução do objeto: Prestação de serviço sob demanda, durante a execução da obra (prazo estimado: 60 dias), com 16 visitas técnicas in loco (mín. 2h cada) e entrega de relatórios/checklists.

Permitida Subcontratação: Não.

# DO OBJETO E DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

Contratação de pessoa jurídica especializada em engenharia civil, com atuação comprovada em coberturas metálicas, devidamente registrada no CREA/CAU e com responsável técnico habilitado, para prestação de apoio técnico à fiscalização da obra de reforma da cobertura (telhado), mediante vistorias programadas, checklists, evidências fotográficas e emissão de relatórios e recomendações técnicas que subsidiem a atuação do fiscal do contrato, preferencialmente com conhecimento técnico do Projeto Básico (podendo ser a responsável pela elaboração do projeto, quando aplicável e inexistentes impedimentos).

## QUANTIFICAÇÃO:

| ITEM | DESCRIÇÕES | UNIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Visita técnica in loco (mínimo 2 horas), com checklist de inspeção por etapa/frente, evidência fotográfica datada e relatório técnico entregue em até 24 horas úteis. | 16 |
| 2 | Relatório consolidado semanal (status das frentes, riscos, pendências críticas e recomendações), com evolução fotográfica comparativa. | 8 |
| 3 | Matriz/log de pendências atualizado semanalmente (não conformidades, ações corretivas e prazos sugeridos). | 8 |
| 4 | Relatório final de encerramento (checklist final de conformidade, pendências resolvidas e recomendações de manutenção preventiva). | 1 |

- DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A presente contratação é imprescindível, tendo em vista que esta Casa de Leis não dispõe, em seu quadro de servidores, de profissional legalmente habilitado e tecnicamente qualificado na área de Engenharia Civil para acompanhar, assessorar e subsidiar a fiscalização da execução do Projeto Básico de Reforma do Telhado. Considerando a elevada complexidade da intervenção (cobertura metálica e pontos críticos de estanqueidade), o apoio técnico especializado reduz riscos de não conformidades, retrabalho e patologias, assegurando aderência ao projeto, qualidade, segurança e durabilidade do sistema de cobertura.

  - O presente Termo de Referência é parte integrante do Processo Administrativo nº 1351/2026, vinculado ao PA nº 4103/2025 (licitação/contratação da execução da reforma do telhado), e não possui Estudo Técnico Preliminar em razão do valor da contratação, nos termos aplicáveis.

- DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - A contratada deverá:

- Apresentar a proposta conforme Item PROPOSTA do termo de Referência;

- Emitir nota fiscal pelos serviços prestados (NF-e, modelo 55);

- Possuir inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

- Não estar impedida de contratar com a Administração pública;

- Estar em regularidade perante a Previdência Social – INSS e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

- DO CONTRATO:

A contratada deverá assinar o contrato no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de sua convocação, podendo esse prazo ser prorrogado, uma vez, por igual período, mediante solicitação da contratada e aprovação desta Câmara Municipal, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste termo de referência e da lei 14.133/2021.

A convocação acima será feita nos moldes do item CONTATO previsto neste Termo de Referência;

O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais períodos nos termos e limites da lei.

O prazo de vigência do contrato pode ser prorrogado nos termos e limites da lei.

# DA EXECUÇÃO DO OBJETO – PRAZO, LOCAL E RECEBIMENTO

# Execução do Objeto:

# Serviços:

# No caso de serviços o Setor Requisitante manterá contato com a CONTRATADA com antecedência, pré-agendando as datas para prestação desses serviços;

# O prazo de conclusão do(s) serviço(s) será de 60 dias a partir do início dos trabalhos, que poderá ser prorrogado mediante apresentação de justificativa (escrita), que será analisada e deliberada pela Câmara.

# Para fins de planejamento, considera-se prazo estimado da obra de 2 (dois) meses (referência: 8 semanas), com frequência de 2 (duas) visitas técnicas por semana, totalizando 16 (dezesseis) visitas. Cada visita terá duração mínima de 2 (duas) horas.

# Material:

# Não se aplica, por se tratar exclusivamente de prestação de serviços técnicos (apoio à fiscalização), sem fornecimento de materiais.

# Local da Entrega do Objeto

# A prestação do serviço/entrega dar-se-á no seguinte endereço: Rodovia Luís Ometto, SP-306, 1001 - Res. Dona Margarida, Santa Bárbara d'Oeste - SP, CEP 13451-902, mediante agendamento prévio junto ao setor requisitante, e deverá ser realizada em dias úteis (segunda a sexta-feira, exceto feriados);

# As operações de carga, transporte de material ou pessoas (serviços) e descarga correm por conta e risco da Contratada e os entregadores ou prestadores de serviços deverão apresentar-se adequadamente trajados e identificados;

# Recebimento do Objeto

# Os serviços e entregáveis (relatórios, checklists, evidências fotográficas e matriz de pendências) serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do ajuste, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

# Os serviços e entregáveis serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após verificação da conformidade, completude e atendimento aos prazos de entrega, com consequente aceitação mediante termo detalhado.

# Serviço(s) ou entrega poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades prevista no item das infrações e sanções administrativas e nos art. 155 e seguintes da Lei 14.133/2021.

# PROPOSTA:

# O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de juntada no processo administrativo;

# A proposta além dos valores deve conter: Nome da Empresa, CNPJ, nome do Representante Legal, CPF, Rg, e-mail, telefone e assinatura digital (conforme item da Assinatura eletrônica);

# Assinatura Eletrônica:

# A proposta deve ser assinada digitalmente pela proponente, de modo a dar validade jurídica aos documentos apresentados, nos termos da Lei Federal 14.063/2020;

# Considera-se assinatura eletrônica, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei 14.063/2020, os dados em formato eletrônico que se ligam ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrônico e que são utilizados pelo signatário para assinar, observados os níveis de assinaturas apropriados para os atos previstos na referida Lei;

# A assinatura eletrônica por pessoa física ou jurídica, mediante certificado digital, será verificada por meio de análise do painel de assinaturas dos documentos assinados. As assinaturas digitais podem ser realizadas por qualquer assinador eletrônico, inclusive pelo assinador  Gov.br;

# As propostas e documentação que contiverem assinaturas reprográficas, entendidas como aquelas que são reproduzidas eletronicamente (copiadas e coladas) de outros documentos e/ou com assinatura de próprio punho e digitalizados, serão desclassificados e/ou inabilitadas;

# As assinaturas digitais aplicadas na proposta ou a este Termo de Referência, ou documentos anexos só produzirão efeitos jurídicos após verificação por Validador de Assinaturas Digitais com padrão ICP-Brasil ou sistema próprio da Administração Pública Gov.br.

# O site padrão para verificação das assinaturas digitais será o https://validar.iti.gov.br/. Podendo ser adotado outros sites que possua idoneidade, exigências legais e padrões de segurança.

# CONTATO:

# As comunicações entre a Câmara Municipal e a contratada devem ser realizadas por escrito, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, seja por e-mail ou qualquer aplicativo de mensagem;

# O(s) contato(s) eletrônico(s) fornecido(s) na proposta é considerado de uso contínuo da empresa válido para notificações, aviso de autorização de fornecimento, ordem de serviço, ou convocação para assinatura do contrato, independe de recibo de recebimento da mensagem, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas;

# FISCALIZAÇÃO:

# Fiscal Técnico:

# O fiscal técnico é o Setor Requisitante, ou, na sua ausência, pelo seu superior hierárquico;

# O fiscal técnico emitirá Termo de Aviso de Fornecimento ou de Ordem de Serviço com a comunicação da contratada.

# Nos casos de serviços:

# O fiscal técnico manterá contato com a contratada com antecedência, pré-agendando as datas para prestação desses serviços;

# O fiscal técnico acompanhará a execução do objeto, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no Termo de Referência, de modo a assegurar os melhores resultados para a câmara municipal;

# O fiscal técnico anotará no processo administrativo, todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

# Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico emitirá notificações para a correção da execução do objeto, determinando prazo para a correção;

# No caso de atraso de início do(s) serviço(s), o fiscal técnico deve entrar em contato com contratado por mensagem eletrônica e se for o caso também por telefone, anotará no processo administrativo.

# No caso de entrega de materiais:

# Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico emitirá notificações para a correção do objeto, determinando prazo para a sua troca;

# No caso de atraso de entrega, o fiscal técnico deve entrar em contato com contratado por mensagem eletrônica e se for o caso também por telefone, anotará no processo administrativo;

# Gestor do Contrato:

# O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

# Acompanhar os registros realizados pelos fiscais técnicos, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

# Responsável pela solicitação de aplicação das sanções cabíveis, com a garantia da defesa prévia à Contratada.

- INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- der causa à inexecução parcial do contrato;

- der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- der causa à inexecução total do contrato;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

- apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

- praticar ato fraudulento na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave;

Multa:

A sanção prevista neste Termo de Referência, calculada na forma do valor da proposta ou da contratação, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 8.1;

Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

Compensatória, para as infrações descritas no item 8.1 alíneas “e” a “h” de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação;

Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no item 8.1 na alínea “c”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação

Compensatória, para a infração descrita no item 8.1 na alínea “b”, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação;

Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita no item 8.1 na alínea “d”, de 10% (dez por cento) a 30% (30 por cento) do valor da contratação;

Compensatória, para a infração descrita no item 8.1 na alínea “a”, de 10% (dez por cento) a 20% (trinta por cento) do valor da contratação;

A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante;

Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa;

Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação;

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente;

A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF;

Os endereços de e-mail informados na proposta comercial serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

Na aplicação das sanções serão considerados:

a natureza e a gravidade da infração cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante; e

a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

- DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

- O pagamento será efetuado dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias após a certificação da execução dos serviços e do recebimento dos entregáveis previstos (visitas realizadas, relatórios/checklists/evidências e matriz de pendências), com a apresentação da nota fiscal, devidamente aprovada pelo responsável do Setor Requisitante e pelo gestor do ajuste, observadas as regras de retenções aplicáveis.

Os pagamentos estão sujeitos, no que couber, ao Decreto Municipal nº 7.468 de 25 de agosto de 2023, que trata da retenção do Imposto de Renda (IR) dos fornecedores contratados pelo poder publico, conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012, alterada pela IN 2.145/2023.

Deverão constar do documento fiscal, o Banco, o número da conta corrente e a agência bancária, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de informação fundamental.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR:

O prestador será selecionado mediante processo de contratação direta, fundamentada na dispensa de licitação, com adoção do critério de seleção pelo MENOR PREÇO.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação nesta Contratação Pública implica no conhecimento integral dos termos e condições nela inseridos, por parte dos proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação vigente e não expressas neste Termo de Referência.

Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

As partes envolvidas se comprometem a observar as disposições da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), quanto ao tratamento dos dados pessoais que lhes forem confiados em razão desta avença, em especial quanto à finalidade, boa-fé e interesse público na utilização de informações pessoais para consecução dos fins a que se propõem.

Santa Bárbara d’Oeste/SP, 20 de fevereiro de 2026.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

José Reinaldo O. Moura

Agente Administrativo

Responsável pela revisão do Termo de Referência:

Alessandro Masini

Chefe do Setor de Manutenção e Conservação Predial

MODELO DE PROPOSTA DETALHADA

PA nº 1351/2026

Integra a presente proposta comercial ao Termo de Referência nº  , a qual a licitante ...........................................(nome da empresa)

DECLARA ter plena ciência e conhecimento, comprometendo-se a cumprir suas determinações e características fielmente para a execução do objeto contratual.

O preço está com todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros, tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas e lucro. A proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

ATENÇÂO: Atentar-se ao Decreto Municipal nº 7.468 de 25 de agosto de 2023, que trata da retenção do Imposto de Renda (IR) dos fornecedores contratados pelo poder público, conforme instrução normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 alterada pela IN 2145/2023.

| ITEM | DESCRIÇÕES | UNIDADE | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visita técnica in loco (mínimo 2 horas), com checklist de inspeção por etapa/frente, evidência fotográfica datada e relatório técnico entregue em até 24 horas úteis. | 16 | R$ ____ |
| 2 | Relatório consolidado semanal (status das frentes, riscos, pendências críticas e recomendações), com evolução fotográfica comparativa. | 8 | R$ ____ |
| 3 | Matriz/log de pendências atualizado semanalmente (não conformidades, ações corretivas e prazos sugeridos). | 8 | R$ ____ |
| 4 | Relatório final de encerramento (checklist final de conformidade, pendências resolvidas e recomendações de manutenção preventiva). | 1 | R$ ____ |

DADOS BANCÁRIOS: xxxxxxxxxxxxxx

PARA O PAGAMENTO: conforme o item 09 do termo de referência;

PRAZO DE ENTREGA: conforme o item 04 do termo de referência;

LOCAL DE ENTREGA: conforme o item 4.2 do termo de referência.

Cidade,............ de .............................. de 2026.

_________________________________________

[Assinatura do Representante legalmente constituído]

Nome da Empresa:

Nome do Representante:

RG:

E-mail:

Telefone: